**Prosjekt planlegging**

**WBS: Work-Breakdown-Structure**

USN Coworking space

1. Planlegging:
   1. Møte med gruppemedlemmer for å planlegge.
   2. Definere ansvar, mål, grenser, krav, milipæl og sluttdato.
   3. Utrede en plan for hva som skal gjøres.
2. Oppstart av arbeid:
   1. Møte med gruppen for å starte arbeidet.
   2. Fordele arbeidet knyttet til prosjektet.
   3. Diskutere om oppgaver er likt fordelt.
   4. Diskutere om oppgaver er for vanskelig for gruppemedlemmene.
   5. Jobbe individuelt med prosjektrapport.

3. Nettside:

3.1 Planlegge hvordan nettsiden skal se ut.

3.2 Designe nettsiden og lage prototyper.

3.3 Lage en digital versjon av nettsiden.

3.4 Programmere nettsiden.

3.5 Rette opp feil og mangler.

3.6 Sette opp nettsiden mot internett.

3.7 Publisere nettsiden.

1. Finpussing
   1. Diskutere hva som må gjøres ferdig
   2. Rette opp i feil og mangler i rapport og nettside
   3. Levere prosjektrapport og nettside