**Prosjektets risikoer**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NR | Beskrivelse | Sannsynlighet | Alvorlighetsgrad |
| R1 | Misforståelser av oppgavens krav | 2 | 5 |
| R2 | Kommunikasjonsproblemer | 2 | 5 |
| R3 | Dårlig planlegging | 4 | 4 |
| R4 | Endringer i prosjektet | 5 | 2 |
| R5 | Uanstendig håndtering av personopplysninger | 2 | 5 |
| R6 | Synlighet for hvordan vi håndterer opplysninger om personer. | 2 | 3 |
| R7 | Opphav eller linsens problemer | 2 | 5 |
| R8 | Nettsiden samsvarer ikke med WCAG 2.0 | 2 | 4 |
| R9 | Problemer med intrigering av system | 4 | 5 |
| R10 | Ytelsesproblemer (Sakte, laster ikke bilder ect.) | 4 | 5 |
| R11 | Kompatibilitetsproblemer (Vises ikke riktig på forskjellige enheter.) | 4 | 5 |
| R12 | Feil implementering av sikkerhetstiltak | 2 | 5 |
| R13 | Sykdom blant gruppemedlemmer | 5 | 2 |
| R14 | Manglende kunnskap | 5 | 3 |
| R15 | Ikke tilgang på nødvendig verktøy | 4 | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| Risiko NR | Mottiltak |
| R1 | Ha regelmessige møter med gruppen for å unngå misforståelser og sikre fellers forståelse. Holde god oversikt over krav gjennom prosjektet. |
| R2 | Skape kommunikasjonskanaler. Etablere bra miljø hvor man tørr å be om hjelp. Ha jevnlige oppdateringer for å løse problemene raskt. |
| R3 | Planlegge rom for å være fleksibel, dele prosjektet opp i mindre deler med jevnlige vurderinger for å tilpasse endringer og forbedre planleggingen jevnlig. |
| R4 | Se hva som må bli endret på. Endre fremgangsmåte, tidsplan og ressurser i samsvar med endringen. Ha tydelig kommunikasjon og sikre at prosjektet er på rett spor. |
| R5 | Sette seg godt inn i personvernloven og håndtering av sensitive opplysninger. Be om råd fra eksperter. Lære databeskyttelsestiltak og implementere de så godt man kan. |
| R6 | Sørge for at synligheten til bruk av personopplysninger er synlig for brukere |
| R7 | Finne ut hvilket innhold som skaper problemer, fjerne innholdet eller komme til en enighet med rettshaveren. |
| R8 | Gjennomføre tilgjengelighets tiltak og WCAG 2.0-retningslinjer. |
| R9 | Se hvor problemet ligger, teste for å finne feil. Tilpasse og endre oppsettet slik at det fungerer. Holde øyet på det videre. |
| R10 | Forbedre nettstedets ved å skrive bedre kode, redusere bildestørrelser og begrense unødvendig dataoverføring. |
| R11 | Passe på å lage responsivt design og teste for kompatibilitet på ulike enheter. |
| R12 | Ta i bruk anbefalte måter for sikker koding og datakryptering. Fortsette å lære om sikkerhetsprotokoller og databeskyttelsestiltak. |
| R13 | Si ifra om sykdommen raskest mulig. Omfordele manglende deler til gruppemedlemmer som har mulighet til å hjelpe. |
| R14 | Oppfordre gruppen til kontinuerlig læring og utvikling. Lære av andres styrker og be om hjelp for rådgiving. |
| R15 | Sørge for at alle har tilgang til nødvendige verktøy og ha back-up planer i tilfelle. |